Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | giovedì, 27 gennaio 2022 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Cummaudo, Banfi: abbiamo cominciato rivedendo tutti i requisiti del progetto, in seguito, abbiamo lavorato per tutto il resto della lezione al gantt preventivo, terminandolo.  Joos: per la prima parte della lezione ho creato la struttura di cartelle di git, riprendendo anche dei file dal progetto del primo semestre. Per il resto della lezione mi sono impegnato a far funzionare github da terminale per permetterci di caricare i file e le cartelle senza usare l’interfaccia web di github. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Cummaudo, Banfi: abbiamo riscontrato qualche problema nella gestione delle risorse in Microsoft project, perché molte attività del progetto si svolgeranno in parallelo.  Joos: ho riscontrato diversi problemi a bypassare il proxy per poter eseguire il comando git push da terminale. Per risolvere il problema ho modificato il file di configurazione nella cartella “.git” del repo appena scaricato in locale, aggiungendo l’impostazione name= <nomeUtenteGit>, http = <http://localhost> e https = <http://localhost>. Successivamente avviando un programma “.bat px-py” sono riuscito ad eseguire il push senza inserire nella powershell la password in chiaro. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Finendo il gantt oggi, dovremmo essere in orario. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Preparare i requisiti e sviluppare i diagrammi test case e use case. |